Inhoudsopgave

[1 Planning 4](#_Toc67512092)

# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Uren | Sprint |
| Database opzetten | 2u | 1 |
| Project aanmaken (MVC) + Database connectie | 2u | 1 |
| Layout view | 2u | 1 |
| Views Event module - Overzicht evenementen - Evenement details - Kalenderoverzicht | 10u | 2 |
| Views Bestel module - Producten overzicht en beheer - Producten aanmaken - Consumptie selecteren - Bestelling verificatie - Bestelling afhandelen | 25u | 2 |
| Views Login module - Landingspagina - Inloggen - Registratiescherm - Gebruikersoverzicht  - Wachtwoord vergeten | 10u | 2 |
| Views Drankkaart module - Drankkaart aankopen - Drankkaarten overzicht (gebruiker + admin) - Drankkaarten aanmaken | 10u | 2 |
| Views administrator module  - Instellingen  - Gebruikersoverzicht  - Export | 10u | 2 |
| Controller Event module - Overzicht evenementen - Evenement details - Kalenderoverzicht | 30u | 3 |
| Controller Bestel module - Producten overzicht en beheer - Producten aanmaken - Consumptie selecteren - Bestelling verificatie - Bestelling afhandelen | 30u | 3 |
| Controller Login module - Landingspagina - Inloggen - Registratiescherm - Gebruikersoverzicht  - Wachtwoord vergeten | 10u | 3 |
| Controller Drankkaart module - Drankkaart aankopen - Drankkaarten overzicht (gebruiker + admin) - Drankkaarten aanmaken | 10u | 3 |
| Controller administrator module  - Instellingen  - Gebruikersoverzicht  - Export | 10u | 3 |
| Verificatie applicatie | 4u | 4 |